Anexă

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

,,Varianta ocolitoare Sibiu Sud”

Ordonator principal de credite: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Beneficiar:		Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

Consiliul Judetean Sibiu

Amplasament:	Județul Sibiu

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):		1.254.207                  mii lei

(in preturi la 02.03.2026 / 1 euro = 5,0972 lei)

din care C+M (inclusiv TVA):				1.000.681                 mii lei

Durata de executie a invesției:                                                        48                  luni

Eşalonarea investiţiei (inclusiv TVA ):

INV       ANUL I  313.552 mii lei     ANUL II  313.552 mii lei       ANUL III   313.552 mii lei

C+M                     250.170 mii lei 	                250.170 mii lei	          250.170 mii lei

ANUL IV  313.551 mii lei

250.171 mii lei

Capacități:

Lungime drum: 						  21,415         km

Lățime platformă:				                          9,00             m

din care parte carosabilă:                             	              2x3,50         m

Stucturi (poduri/pasaje/viaducte):				  14                buc.

Factori de risc:

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului "Cod de proiectare seismică" P 100-1/2013 cu modificările și completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei:

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile – Programul Transport (P.T.) 2021-2027 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.